UMOWA NA WYKONANIE PRAC

INSTALACYJNO BUDOWLANYCH W ŁAZIENKACH

NA DRUGIM PIĘTRZE W BUDYNKU BIUROWYM PRZY ALEI ROZDZIEŃSKIEGO 188 W KATOWICACH

zawarta w dniu …………… 2026 r. w Katowicach, pomiędzy:

Funduszem  Górnośląskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach (kod: 40-203), przy Alei Roździeńskiego 188, NIP: 9541024666, REGON: 272854582, wpisaną  do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, pod numerem KRS 0000042922, kapitał zakładowy: 140.567.450,00 zł wpłacony w całości, reprezentowaną zgodnie z zasadą reprezentacji ujawnioną w KRS, zwaną dalej w umowie Zamawiającym;

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwana dalej w umowie Wykonawcą.

zwanymi dalej łącznie STRONAMI, bądź każda z osobna STRONĄ,

o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót instalacyjno-budowlanych w łazienkach na drugim piętrze w budynku biurowym Funduszu Górnośląskiego S.A. przy Al. Roździeńskiego 188 w Katowicach, zwanych w dalszej części umowy „pracami”.

- Zakres prac, o których mowa w ust. 1 powyżej zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do umowy.

- Prace zostaną wykonane zgodnie ww. dokumentami oraz obowiązującymi przepisami prawa, normami, a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 2

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, iż:

- dokonał wizji lokalnej w budynku gdzie mają być prowadzone prace lub odstąpił od dokonania wizji na własne ryzyko i odpowiedzialność;

- posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych niniejszą Umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, zasadami bhp, ppoż., przepisami branżowymi oraz zasadami sztuki budowlanej,

- właściwie ocenił wszelkie warunki konieczne dla wykonania prac objętych niniejszą Umową,

- dołoży wszelkich starań, aby prace zostały wykonane w terminie wskazanym w umowie.

§ 3

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA

- Prace będą wykonane w następującym terminie:

- Etap I – roboty instalacyjne i przygotowawcze do 14 dni od dnia zawarcia umowy

- Etap II – montaż wyposażenia i prace wykończeniowe do 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o gotowości rozpoczęcia Etapu II

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że pomiędzy Etapem I i Etapem II prowadzone będą prace przez Zamawiającego, a rozpoczęcie Etapu II uzależnione będzie od postępu i zakończenia ww. prac.

- Za dzień zakończenia prac uważa się datę podpisania przez obie Strony protokołu końcowego odbioru prac. Od tego dnia rozpoczyna się bieg gwarancji i rękojmi za wady.

- Miejscem realizacji umowy jest siedziba Zamawiającego położona w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 188.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy miejsce prac w terminie do 3 dni od podpisania umowy.

- Do obowiązków Zamawiającego nadto należy:

- Udzielania wszelkich, niezbędnych Wykonawcy informacji do zrealizowania zadania, o ile Zamawiający posiada takową wiedzę,

- przeprowadzanie odbioru prawidłowo wykonanych prac,

- zapłata Wykonawcy należnego wynagrodzenia za prawidłowo wykonany i odebrany bez uwag i zastrzeżeń przedmiot Umowy zgodnie z jej postanowieniami i protokołem odbioru.

- zapewnienie Wykonawcy podłączenia się do mediów (woda, zasilanie elektryczne, itp.) w miejscu wykonywania prac oraz w zakresie i terminie umożliwiającym należyte wykonanie umowy.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace zgodnie z treścią niniejszej umowy,
obowiązującymi przepisami technicznymi i sanitarnymi, warunkami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami oraz sztuką budowlaną, opisem przedmiotu zamówienia oraz wszelkimi ustaleniami pomiędzy Stronami. Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe Wykonawca powinien był przewidzieć.

- Do obowiązków Wykonawcy nadto należy:

- Uzgodnienie z Zamawiającym miejsca zaplecza robót i miejsca tymczasowego składowania odpadów - najpóźniej w dniu przekazania pomieszczenia do modernizacji

- z dniem przekazania miejsca prac, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazane miejsce oraz za ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim,

- utrzymanie miejsca prac oraz korytarzy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, materiałów, urządzeń oraz odpadów, w tym usuwanie odpadów na bieżąco w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska 
i gospodarowania odpadami,

- opracowanie i przekazanie dokumentów wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy.

- uporządkowanie miejsca prac przed ich końcowym odbiorem,

- uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwoleń związanych 
z realizacją niniejszej umowy, w tym także protokołu odbioru kominiarskiego jeśli są wymagane,

- uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla proponowanych materiałów i urządzeń przed ich zastosowaniem. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uzasadnionych zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia alternatywnego rozwiązania spełniającego określone wymagania.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy wszelkich obowiązków spoczywających na nim i wynikających z niniejszej umowy i przepisów obowiązującego prawa oraz aktów administracyjnych, a także wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji robót objętych umową, a które posiadający odpowiednią wiedzę 
i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy techniczno-budowlane i administracyjne, jak również wiedzę i doświadczenie przystępując do złożenia oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do tego, iż wszelkie materiały i urządzenia stosowane do wykonania prac objętych niniejszą umową będą dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa, takimi jak 
w szczególności: deklaracje zgodności producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, certyfikaty dopuszczenia do użytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie urządzenia i materiały winny być w pełni zgodne z przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami, pozwoleniami 
i instrukcjami właściwych organów i instytucji. Wszelkie urządzenia winny być dostarczone 
z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji sporządzonymi w języku polskim, jeżeli są wymagane. Wykonawca dostarczy wszystkie wskazane powyżej dokumenty najpóźniej w dniu odbioru prac.

- Przy realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt i ryzyko koniecznych regulacji, pomiarów, sprawdzeń i prób.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bhp) oraz ochrony przeciwpożarowej (ppoż.) podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

- Na mocy postanowień niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się, iż po zrealizowaniu umowy przywróci otoczenia (w tym korytarze, windę) do stanu poprzedniego, co może wiązać się m. in. z naprawą uszkodzonych elementów ścian, malowaniem itp.

§ 6

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszej Umowy Podwykonawcy za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca może zmieniać lub wprowadzać Podwykonawców pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiany nie wymagają aneksu do niniejszej Umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania podwykonawców (zawinione i niezawinione), a także za negatywne skutki ich działalności, w takim stopniu jakby to były działania, zaniechania czy uchybienia własne.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

§ 7

ODBIÓR PRAC

- Po zakończeniu całości prac i dostaw, a także wykonaniu wszystkich wymaganych prób, regulacji 
i pomiarów, oraz po zamontowaniu wyposażenia, Wykonawca pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, zgłasza zgodnie z § 14 ust.4  gotowość do odbioru końcowego.

- Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia odbioru częściowego po zakończeniu Etapu I realizacji prac, w tym celu Wykonawca pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, zgłasza zgodnie z § 14 ust. 4 gotowość do odbioru częściowego.

- Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu prawidłowo sporządzony komplet dokumentów w jednym egzemplarzu papierowym oraz wersji elektronicznej, w szczególności:

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami, dodatkową dokumentację projektową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów (jeżeli dotyczy),

- deklaracje zgodności wbudowanych wyrobów i materiałów, aprobaty techniczne dla wyrobów i materiałów nie objętych normami, atesty jakościowe wbudowanych wyrobów i materiałów z podaniem miejsc ich wbudowania, inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa,

- wykaz podmiotów serwisujących i wykonujących przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji (jeżeli dotyczy).

- Odbiór końcowy będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości Zamawiającemu i otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów, o których mowa w ust.3 niniejszego paragrafu.

- W przypadku niezgodności dokumentów, o których mowa w ust.3 niniejszego paragrafu Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentacji i w tym celu wyznaczy dodatkowy termin.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy, odbiór końcowy zostanie wstrzymany i zostanie wyznaczony termin usunięcia usterek oraz termin kolejnego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych pracach i dających się usunąć braków, pozwalających jednak na prawidłową eksploatację urządzeń, nie zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego z wykazem wad i braków wraz ze wskazaniem zaleceń oraz ewentualnych prac dodatkowych do wykonania w określonym przez Zamawiającego terminie.

- W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych pracach i nie dających się usunąć braków, uniemożliwiających prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzeń, Zamawiający może odmówić odbioru, odstąpić od umowy i naliczyć kary umowne w wysokości określonej 
w § 10 niniejszej umowy albo naliczyć kary umowne i zażądać niewadliwego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakreślonym terminie.

- Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego rozpoczyna się bieg terminu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonaną pracę, urządzenia 
i wyposażenie.

§ 8

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………….. zł brutto (słownie: ___________________), zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

  - Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktury VAT. Dopuszcza się płatności częściowe na podstawie faktur częściowych tylko za zgodą Zamawiającego. Płatność częściowa może zostać dokonana w wysokości proporcjonalnej do wykonania zakresu robót na podstawie częściowego odbioru prac obejmujących wykonanie Etapu I, maksymalnie do 60% kwoty określonej w ust. 1.

  - Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu prac oraz ich odbiorze w formie protokołu odbioru końcowego.

  - Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej jest niezmienne i zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania umowy, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, jak również te, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć przystępując do złożenia oferty na podstawie analizy frontu prac, opisu przedmiotu zamówienia, konsultacji z Zamawiającym, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych oraz wiedzy i doświadczenia. Są to w szczególności: koszty bezpośrednie robocizny, materiałów i sprzętu, podatku VAT, wszelkich prac przygotowawczych i porządkowych, koszty transportu i składowania materiałów, wykonania dokumentacji powykonawczej i innych.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej.

  - Wynagrodzenie jest płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy o nr …………………………………………………………, po podpisaniu, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru prac. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.    Zamawiający zastrzega, że płatność zostanie zrealizowana pod warunkiem, że w dniu planowanej zapłaty, rachunek bankowy podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku Wykonawcy figurujący w wykazie (tzw. białej liście podatników VAT), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Brak wskazanego przez Wykonawcę rachunku w wykazie, o którym mowa powyżej spowoduje wstrzymanie zapłaty należności wynikającej z wystawionej faktury. Wstrzymanie zapłaty nie będzie przy tym traktowane jako opóźnienie lub zwłoka Zamawiającego, w szczególności zaś nie będzie stanowiło podstawy dla naliczania odsetek za opóźnienie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), o ile przepisy prawa nakładają taki obowiązek na Wykonawcę.

  - Faktura uznawana jest za wystawioną i doręczoną Zamawiającemu z dniem jej nadania numeru identyfikującego w KSeF.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poprawności formalnej i merytorycznej faktury wystawionej w KSeF, w szczególności zgodności danych nabywcy, opisu przedmiotu świadczenia, numeru Umowy.

  - W przypadku wystąpienia awarii KSeF lub innych okoliczności uniemożliwiających wystawienie faktury w tym systemie, Wykonawca wystawi fakturę w trybie przewidzianym w przepisach prawa, a następnie zobowiązany jest do jej wprowadzenia do KSeF niezwłocznie po ustaniu przeszkód technicznych.

  - Za dzień́ zapłaty uznaje się̨ dzień́ złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur lub zawierającej błędy formalne albo merytoryczne, do czasu ich skutecznego usunięcia przez Wykonawcę.

§ 9

GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy na wykonanie prac od daty ich odbioru końcowego, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczone urządzenia stanowiące przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczy sprzęt i wyposażenie fabrycznie nowe, kompletne o najwyższym standardzie zarówno pod względem jakości wykonania, jak również funkcjonalności, wolne od wszelkich wad materiałowych i konstrukcyjnych.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające 
z serwisowania, przeglądów i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta, w tym także obowiązki w zakresie wymiany części eksploatacyjnych.

- Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 10

KARY UMOWNE

- Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy w formie kar umownych.

- Kary będą naliczane przez Zamawiającego względem Wykonawcy w następujący sposób:

- za opóźnienie w terminie wykonania niniejszej umowy, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawcy naliczona zostanie kara umowna w wysokości 0,3 % wartości brutto umowy określonej w § 8 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w terminie usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru  końcowego lub w okresie gwarancji i rękojmi,  Wykonawcy naliczona zostanie kara umowna w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności Kodeksie cywilnym.

§ 11

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Zamawiający informuje, że

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, jego pracowników i/lub przedstawicieli jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-203 Katowice, Al. Walentego Roździeńskiego 188.

- Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować mailowo pod adresem: dane.osobowe@fgsa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

- Dane osobowe Wykonawcy, jego pracowników i/lub przedstawicieli będą przetwarzane  w celu:

  - zawarcia umowy, a następnie należytej realizacji przedmiotu umowy i utrzymania kontaktu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), natomiast dane osób reprezentujących Wykonawcę/Usługobiorcę, jego pracowników i/lub przedstawicieli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  - wykonania obowiązków Administratora wynikających z obowiązujących przepisów, w tym w szczególności w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego, realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  - ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego/Usługodawcy jako Administratora – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  - przeniesienia danych do archiwum, przeprowadzenia audytów lub postępowań wyjaśniających, przeprowadzenia kontroli przez podmioty udzielające dofinansowania, sprawozdawczości, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

- W przypadku podania przez Wykonawcę danych osób reprezentujących Wykonawcę, jego pracowników i/lub przedstawicieli, Administrator będzie przetwarzał imiona, nazwiska, stanowisko służbowe oraz służbowe dane kontaktowe wskazanych osób.

- Dane osobowe, osób reprezentujących Wykonawcę, jego pracowników i/lub przedstawicieli będą przechowywane przez okres 6 lat, liczony od wykonania przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę, chyba że przepisy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, przewidują inne okres przechowywania.

- Dane osobowe Wykonawcę, osób reprezentujących Wykonawcę, jego pracowników i/lub przedstawicieli, mogą być udostępniane przez Zamawiającego obsłudze prawnej, informatycznej, bankom w zakresie realizacji płatności, podmiotom archiwizującym dokumenty oraz podmiotom udzielającym dofinansowania. Dane osobowe Wykonawcy mogą być również przekazywane przez Zamawiającego podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, w tym na podstawie przepisów w zakresie dostępu do informacji publicznej.

- Wykonawcy, osobom reprezentującym Wykonawcę, jego pracownikom i/lub przedstawicielom przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym wydania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt na adres wskazany w punkcie 1 lub na adres e-mail: dane.osobowe@fgsa.pl. Odpowiedni wniosek można również złożyć bezpośrednio w siedzibie Spółki.

- Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), osobie, której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na tej podstawie w celach wskazanych w powyżej. Przestaniemy przetwarzać objęte sprzeciwem, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane te będą nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

- Wykonawcy, osobom reprezentującym Wykonawcę, jego pracownikom i/lub przedstawicielom, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych przez Zleceniodawcę narusza przepisy RODO.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie niniejszej umowy.

- W trakcie przetwarzania danych Wykonawcy, jego pracowników i/lub przedstawicieli, nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane tych nie podlegają profilowaniu.

- Dane osobowe Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, jego pracowników i/lub przedstawicieli nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy oraz pozostałe osoby, których dane otrzymał Zleceniodawca od Zleceniobiorcy w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, zapoznali się z informacjami, o których mowa powyżej.

§ 12

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji umowy, ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji niniejszej Umowy.

- Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedłożenia dowodu opłacania składek ubezpieczeniowych i aktualnej umowy ubezpieczenia w każdym momencie trwania niniejszej Umowy.

- W razie braku wykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w ust. 1 powyżej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu pierwszym pomniejszy odpowiednio wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

- Żadne zmiany warunków ubezpieczenia, ani ich cesje nie mogą być dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności względem Zamawiającego.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następujących przypadkach:

- wykonuje prace niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia,

- bez uzasadnionej przyczyny i uzgodnienia z Zamawiającym przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 3 dni

- opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie dochowanie terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

- jeżeli suma kar umownych, naliczonych Wykonawcy przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej Stronie w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie od umowy wywiera skutek prawny na przyszłość, tj. od chwili złożenia oświadczenia woli przez Zamawiającego i następuje w formie pisemnej – listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

- W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy w warunkach przewidzianych powyżej, Wykonawca ma obowiązek wstrzymać wykonywanie prac, poza mającymi na celu ochronę życia i własności Zamawiającego oraz zabezpieczyć przerwane prace w zakresie uzgodnionym przez Strony oraz zabezpieczyć miejsce prac i opuścić je najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w związku z wykonywaniem umowy. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, iż  prawo do skorzystania z dokumentacji nie będzie ograniczone jakimikolwiek prawami przysługującymi Podwykonawcom lub osobom trzecim, które uniemożliwiałyby skorzystanie z dokumentacji przez Zamawiającego dla celów określonych niniejszą umową.

- Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa prac.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia, nie nadające się do wbudowania w inny obiekt.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i  miejsca prac oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Wykonawca.

§ 14

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Przedstawicielami Zamawiającego odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

……………………………………, e-mail: ………………………. kom. ……………………… oraz

……………………………………, e-mail: ………………………. kom. ………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy jest: ……………………………………, e-mail: ……………………………… kom………………………………………………

- Wszelka korespondencja dotycząca niniejszej umowy będzie kierowana na adres:

- Zamawiającego: …………………………………………… e-mail: ………………………………………………………

- Wykonawcy: ………………………………………………… e-mail: ………………………………………………………

4.  Zgłoszenie gotowości przystąpienia do prac oraz odbioru prac skierowane zostanie na adres e-mail: ……………………………………………………….

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie 
w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony  poddają pod jurysdykcję krajową sądów polskich. Spory o ile nie zostaną rozwiązane polubownie  rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Integralną częścią umowy stanowią następujące załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

Zamawiający:                                                                                                      Wykonawca:

________________________                                                                    _______________________

Sporządziła: Elżbieta Warzecha

Zatwierdziła: Ewa Truchan